РЕШЕНИЕ

Ученого совета СПбГУТ

от 27 апреля 2017 года, протокол № 4

Заслушав и обсудив доклад проректора по информатизации 
 А.А. Зарубина «О ходе и перспективах информатизации университета», Учёный совет отмечает, что в 2016 году Управлением информатизации был успешно выполнен ряд задач в соответствии с планом реализации Программы развития СПбГУТ до 2020.

Вместе с тем,  Учёный совет выявил следующие проблемы:

- Требуют усовершенствования процессы обслуживания пользователей рабочих станций и оргтехники;

- Требуют усовершенствования процессы обеспечения информационной безопасности СПбГУТ;

- Устаревание компьютерного, сетевого и мультимедийного оборудования приводит к повышению издержек на его содержание и необходимости планирования его модернизации;

- Развитие учебной и научной деятельности требует усовершенствования ресурсов центра обработки данных университета.

Учёный совет решил:

- Считать проделанную работу по информатизации в соответствии с Программой развития СПбГУТ до 2020 в 2016 году удовлетворительной;

- Обеспечить реализацию Программы развития университета до 2020 года по вопросам информатизации. Основными путями развития информатизации университета в 2017 году принять:

- развитие средств автоматизации образовательной, научной и хозяйственной деятельности;

- обновление систем центров обработки данных СПбГУТ;

- мероприятия по повышению безопасности сети и соблюдению законодательной базы в области доступа к информации;

- Провести работы по обеспечению приёмной кампании 2017 года средствами информатизации;

Ответственный: проректор по информатизации А.А. Зарубин;

Срок: до 01.07.2017;

- Провести работы по развитию Всероссийского студенческого медиапортала;

Ответственный: проректор по информатизации А.А. Зарубин;

Срок: до 31.12.2017;

- Провести работы по расширению ёмкости хранилища центра обработки данных СПбГУТ;

Ответственный: проректор по информатизации А.А. Зарубин;

Срок: до 31.12.2017;

Заместитель председателя Ученого совета, проф.		       		  Г.М. Машков

Ученый секретарь Ученого совета,  доц.				     	          А.Н. Бучатский