Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2018 г. N 51016

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 апреля 2018 г. N 239н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по работе с инвестиционными проектами".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 16 апреля 2018 г. N 239н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

|  | 1135 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Реализация инвестиционных проектов с применением разных форм финансирования |  | 08.036 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение финансово-экономической подготовки, организации, сопровождения и завершения контрактных обязательств по инвестиционным проектам

### Группа занятий:

| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
| --- | --- |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 84.13 | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка инвестиционного проекта | 6 | Разработка инвестиционного проекта | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | A/03.6 | 6 |
| B | Реализация инвестиционного проекта | 7 | Управление эффективностью инвестиционного проекта | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление коммуникациями инвестиционного проекта | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Управление рисками инвестиционного проекта | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | B/04.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка инвестиционного проекта | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист в области привлечения инвестиций Эксперт в области привлечения инвестиций Ведущий эксперт в области привлечения инвестиций |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| ЕКС <3> | - | Эксперт |
| ОКПДТР <4> | 23509 | Консультант |
| ОКСО <5> | 5.38.03.01 | Экономика |
|  | 5.38.03.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.03.01 | Юриспруденция |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка инвестиционного проекта | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика |
| --- | --- |
|  | Бюджетирование инвестиционного проекта |
|  | Предварительная оценка эффективности инвестиционного проекта |
|  | Расчет срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта |
|  | Построение финансовой модели |
|  | Подготовка производственного плана |
|  | Оценка устойчивости проекта к изменению условий внутренней и внешней среды |
|  | Прогнозирование доходов и расходов инвестиционного проекта |
|  | Оценка устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды |
|  | Оценка рисков проекта |
| Необходимые умения | Разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта |
|  | Оценивать эффективность проекта |
|  | Рассчитывать период окупаемости проекта |
|  | Разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды |
|  | Оценивать эффективность различных сценариев реализации проекта |
|  | Выбирать вариант инвестиционного проекта |
|  | Принимать инвестиционное решение |
|  | Формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Средняя себестоимость отдельных товарных групп на рынке в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Способы управления финансовыми потоками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Принципы бюджетирования в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Технологические процессы в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы планирования финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Основы стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Слияния и поглощения и частный акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Альтернативные инвестиции в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Способы управления инвестиционным портфелем |
|  | Поведенческие финансы и способы управления частным капиталом |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение содержания инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон инвестиционного проекта, сбор требований к инвестиционному проекту |
|  | Организация проведения предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта |
|  | Подготовка и утверждение устава проекта, перечня работ инвестиционного проекта и реестра заинтересованных сторон инвестиционного проекта |
|  | Разработка и утверждение плана работ инвестиционного проекта |
|  | Оценка соответствия реализации инвестиционного проекта планам стратегического развития компании |
|  | Анализ и планирование распределения рисков реализации инвестиционного проекта между всеми участниками проекта |
|  | Оценка социальных эффектов от реализации инвестиционного проекта |
|  | Организация определения технологической реализуемости инвестиционного проекта. |
|  | Определение сроков реализации инвестиционного проекта или порядка определения такого срока |
|  | Оценка возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения |
|  | Выбор инвестиционных площадок |
|  | Формирование резюме инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Планировать управление содержанием инвестиционного проекта |
|  | Анализировать источники финансирования инвестиционного проекта |
|  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов, регулирующих инвестиционный проект |
|  | Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта |
|  | Оценивать потоки проекта, обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Процессы управления инвестиционными проектами |
|  | Принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами |
|  | Методика разработки устава инвестиционного проекта |
|  | Методика разработки плана управления инвестиционными проектами |
|  | Методика планирования управления содержанием инвестиционного проекта |
|  | Методика сбора требований к инвестиционному проекту |
|  | Основы инвестиционного менеджмента |
|  | Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | Выбор организационно-правовой формы для реализации инвестиционного проекта |
|  | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта |
|  | Разработка предложения о реализации инвестиционного проекта |
|  | Разработка технических заданий для выполнения работ по правовой подготовке инвестиционного проекта |
|  | Привлечение специалистов для правовой подготовки инвестиционного проекта |
|  | Организация приемки результатов правовой подготовки инвестиционного проекта |
|  | Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке инвестиционного проекта |
|  | Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки инвестиционного проекта |
|  | Организация приемки результатов финансово-экономической подготовки инвестиционного проекта |
|  | Разработка технических заданий для выполнения работ по технической подготовке инвестиционного проекта |
|  | Привлечение специалистов для технической подготовки инвестиционного проекта |
|  | Организация приемки результатов технической подготовки инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
|  | Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по инвестиционному проекту |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
|  | Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
|  | Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту |
|  | Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
|  | Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
|  | Системный анализ, теория принятия решений в рамках инвестиционного проекта |
|  | Теория управления рисками инвестиционного проекта |
|  | Организационно-правовые формы инвестиционного проекта |
|  | Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов |
|  | Инструменты проектного финансирования |
|  | Рынок капитала и его инструментарий |
|  | Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Реализация инвестиционного проекта | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по организации инвестиционных проектов и управлению инвестиционными проектами Управляющий финансовой деятельностью |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области работы с инвестиционными проектами |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕКС | - | Менеджер |
| ОКПДТР | 24062 | Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)) |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью инвестиционного проекта | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение операций для реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | Определение последовательности операций для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта |
|  | Оценка длительности операций инвестиционного проекта |
|  | Расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта |
|  | Определение состава участников инвестиционного проекта |
|  | Развитие команды инвестиционного проекта |
|  | Планирование этапов реализации инвестиционного проекта |
|  | Обеспечение качества реализации инвестиционного проекта |
|  | Контроль качества реализации инвестиционного проекта |
|  | Управления командой инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Определять операции для реализации инвестиционного проекта |
|  | Определять последовательность операций для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта |
|  | Оценивать длительности операций инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать план реализации инвестиционного проекта |
|  | Контролировать план реализации инвестиционного проекта |
|  | Работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта |
|  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта |
|  | Осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта |
|  | Выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
|  | Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта |
|  | Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту |
|  | Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту |
|  | Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
|  | Декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами |
|  | Управлять издержками инвестиционного проекта |
|  | Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
|  | Описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи |
|  | Планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах |
|  | Составлять штатную структуру инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Принципы структурирования инвестиционного проекта |
|  | Коммуникации между участниками инвестиционного проекта |
|  | Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта |
|  | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
|  | Системный анализ, теория принятия решений при реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы и модели управления инвестиционными проектами |
|  | Методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта |
|  | Теория управления рисками |
|  | Механизмы финансирования инвестиционных проектов |
|  | Инструменты проектного финансирования |
|  | Рынок капитала и его инструментарий |
|  | Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление коммуникациями инвестиционного проекта | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование коммуникаций при реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | Контроль коммуникаций при реализации инвестиционного проекта |
|  | Подготовка информации об инвестиционном проекте |
|  | Подготовка решения о реализации инвестиционного проекта |
|  | Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту |
|  | Подготовка конкурсной документации и информации о порядке проведения конкурсных процедур по инвестиционному проекту (в случае необходимости) |
|  | Организация публичных слушаний по инвестиционному проекту (в случае необходимости) |
|  | Обсуждение в прессе результатов реализации инвестиционного проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории по инвестиционному проекту |
| Необходимые умения | Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
|  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
|  | Анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
|  | Осуществлять поиск и анализ информации для реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Коммуникационные технологии в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Коммуникационные модели в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы контроля коммуникаций в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Системы управления информацией в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
|  | Международная практика по привлечению инвестиций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление рисками инвестиционного проекта | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта |
|  | Определение методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Разработка мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
|  | Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
|  | Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту |
|  | Проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
|  | Оценивать степени (уровни) риска инвестиционного проекта |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
|  | Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Экспертная оценка рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Категории рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Система рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Роль риска в менеджменте организации в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Специфика управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту |
| --- | --- |
|  | Планирование сроков и управление сроками инвестиционного проекта |
|  | Контроль текущих промежуточных результатов инвестиционного проекта |
|  | Оценка соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам инвестиционного проекта |
|  | Выявление отклонений от плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту и анализ причин |
|  | Организация совещаний с участниками инвестиционного проекта по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению |
|  | Организация корректировки контрактной документации по инвестиционному проекту |
|  | Организация информационного взаимодействия по инвестиционному проекту между участниками проекта |
|  | Обеспечение межведомственной координации деятельности для реализации инвестиционного проекта |
|  | Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении разрешений по инвестиционному проекту |
|  | Организация завершения инвестиционного проекта |
|  | Составление отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах |
|  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
|  | Анализировать принципиальные технические решения и технологии, применяемые для реализации инвестиционного проекта |
|  | Анализировать долгосрочные целевые программы в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
|  | Составлять планы работ по инвестиционному проекту |
|  | Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
|  | Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту |
|  | Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
|  | Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта |
|  | Системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | методы управления персоналом в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов |
|  | Инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Рынок капитала и его инструментарий в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
|  | Международная практика по привлечению инвестиций |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Маштакеева Диана Каримовна |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.